Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта по определению подрядчика на выполнение капитального ремонта стен жилого дома № 47 «а» по улице Октябрьской города Лукоянов Нижегородской области

| Наименование заказчика: | Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11 |
| Адрес электронной почты: | e-mail: official@adm.luk.nnov.ru |
| Номер контактного телефона: | 8(3196) 4-13-01 |
| Источник финансирования: | Средства федерального бюджета |
| Форма котировочной заявки: | Приложение к извещению |
| Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: | Капитальный ремонт стен жилого дома № 47 «а» по улице Октябрьской города Лукоянов Нижегородской области Монтаж связей и распорядок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25м – 410 кг конструкций Устройство бетонных фундаментов общего назначения – 5 м3 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича – 10 метров карниза Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 – 56 м2 отремонтированной поверхности стен Устройство отмостки – 42 м2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 20 мм – 158 м2 |
| Место выполнения работ: | Нижегородская область, г. Лукоянов |
| Сроки выполнения работ: | 30 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Максимальная цена контракта: | 237 150 рублей |
|  | Цена контракта включает в себя уплату НДС, другие налоги, сборы и иные обязательные платежи. |
| Место подачи котировочных заявок: | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, дом 11 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 даты окончания срока подачи заявок |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 12 сентября 2007 года |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: | 17 сентября 2007 года |
| Срок и условия оплаты выполненных работ: | Безналичный расчет. Оплата производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и счетов фактур путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 банковских дней. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта по определению подрядчика на выполнение капитального ремонта стен жилого дома № 47 «а» по улице Октябрьской города Лукоянов Нижегородской области

от _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на ____________________________________________________________________________________.

2. О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физи- ческих лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес местонахождения (для юридических лиц)/ адрес проживания (для физических лиц) |  |
| 3. | Банковские реквизиты |  |
| 4. | ФИО контактного лица |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |

Наименование и характеристика выполняемых работ: _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Место выполнения работ: _____________________________________________________

Сроки выполнения работ: _____________________________________________________

Цена контракта:_____________________________________________________________

Цена включает в себя расходы: выполнение работ, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством

Сроки и условия оплаты за выполненные работы:  ________________________________

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

г) у нашей организации имеется действующая лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Руководитель (должность) __________                                              _______________

(подпись)	                                                  (ФИО)

м.п.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Лукоянов                         			                           “___” ____________ 2007г.

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области, в лице главы местного самоуправления  Сайгина А.И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и _________________________________________ в лице ______________________________________ действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании решения комиссии (Протокол № ___ от _____________), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение капитального ремонта стен жилого дома № 47 «а» по улице Октябрьской города Лукоянов Нижегородской области (далее – работы)

1.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу работ Заказчику в соответствии со сметной документацией.

1.3. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Муниципального контракта, определяются МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с объявленными условиями запроса котировок.

1.4. Срок начала Работ по настоящему муниципальному контракту ______________ 2007 года.

1.5. Срок окончания Работ по настоящему Муниципальному контракту _________________ 2007 года.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Информировать МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

2.1.4. Нести ответственность перед МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий на объекте, мероприятий по технике безопасности во время проведения ремонтно-строительных работ.

2.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

2.1.7. Известить МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Муниципального контракта.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах.

2.2.2. Произвести оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

# 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту (цена контракта) устанавливается в соответствии со стоимостью, предложенной организацией-победителем запроса котировок, и составляет __________ (_______________________) рубля, в том числе НДС __________ (____________________) рубля.

3.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК после выполнения работ по настоящему контракту производит расчет с ПОДРЯДЧИКОМ в размере, установленном пунктом 3.1, не позднее, чем по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего счета. Счет на окончательный платеж ПОДРЯДЧИК выставляет в соответствии с условиями Раздела 4 настоящего Муниципального контракта.

# 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании сметной документации и оформляются Актом сдачи-приемки работ, оформленным по форме КС-2.

4.2. По завершении работ ПОДРЯДЧИК направляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ, указанного в пункте 4.1.

4.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ. В случае если по истечении указанного выше срока от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

При наличии замечаний и претензий к результатам работ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий по результатам работ и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Муниципального контракта, сметной документации.

4.4. Датой выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Муниципальному контракту считается дата подписания МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В день подписания Акта сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИК выставляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ счет за выполненные работы, в котором указывается стоимость выполненных работ и общая сумма, подлежащая оплате МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК оплатит указанный Счет в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его  выставления.

4.6. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненные работы. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения он уплачивает МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% стоимости работ по Муниципальному контракту.

5.2. Условия пункта 5.1 настоящего Муниципального контракта применяются в случае направления СТОРОНОЙ, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, рассматриваются сторонами путем переговоров .

6.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение СТОРОНАМИ обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

7.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую СТОРОНУ о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая СТОРОНА имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае СТОРОНЫ производят взаиморасчеты.

# 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми СТОРОНАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

8.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.3. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ.

8.4. К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Сметная документация (приложение).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Муниципального контракта устанавливается с момента его подписания и до 25 октября 2007 года.

9.2. Срок действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

# 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11 Почтовый адрес: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11 ИНН 5221002220, КПП 522101001, УФК по Нижегородской области ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород Р/с 40204810500000210023 БИК 042202001 ________________________ /Сайгин А.И./ «____» ____________ 2007 г. м.п. | Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН КПП Р/с БИК ____________________ /__________________/ «____» ____________ 2007 г. м.п. |