|  | Утверждаю Глава местного самоуправления Лукояновского муниципального района Нижегородской области ________________ А.И. Сайгин «____» _______________ 2007 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области

г. Лукоянов

2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области

Форма торгов: открытый конкурс.

Муниципальный заказчик:   Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области

Местонахождение и почтовый адрес: 607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул. Коммунистическая, дом 11

Контактное лицо: Малышев Сергей Николаевич

Контактный телефон: 8(3196) 4-13-01, 4-13-06

Адрес электронной почты: official@adm.luk.nnov.ru

Предмет муниципального контракта:

Ремонт асфальтобетонного покрытия.

Технические характеристики: площадь – 2030 м2

Место выполнения работ:

Площадь Мира города Лукоянов Нижегородской области

Начальная (максимальная) цена контракта:

753529 (Семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать девять рублей), включая НДС.

Предоставление конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена на сайте www.goszakaz.nnov.ru. Заинтересованные лица могут также получить полный пакет документации по письменному запросу в срок с 24 сентября 2007 года по 23 октября 2007 года по адресу: Нижегородская область г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11. Конкурсная документация будет предоставлена им в течение двух рабочих дней с момента получения такого запроса. Плата за предоставление документации не взимается.

Информация о конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет производиться конкурсной комиссией муниципального заказчика в 10 час. 00 мин. 24 октября 2007 года по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11, каб. 22.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет производиться конкурсной комиссией 25 октября 2007 года по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11, каб. 22.

Подведение итогов конкурса будет производиться конкурсной комиссией 26 октября 2007 года по адресу: Нижегородская область г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11, каб. 22.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов: не установлены.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Муниципальный заказчик - Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области проводит открытый конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области. Почтовый адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул.Коммунистическая, дом 11.

  - Адрес электронной почты: official@adm.luk.nnov.ru.

  - Контактное лицо: Малышев Сергей Николаевич, ведущий специалист отдела по работе с органами местного самоуправления и населением, тел. 8(3196) 4-13-01, 4-13-06.

  - Источник финансирования: средства районного бюджета и внебюджетные средства.

  - Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и счетов фактур путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика (535 529 рублей IV квартал 2007 года, 400 000 рублей I квартал 2008 года).

# ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,52 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 67,6 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 1,22 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,03 |
| 5 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до 5 см к=2 | 1000 м2 покрытия | 4,06 |
| 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 196 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 49 |
| Срок выполнения работ – до 11 ноября 2007 года |

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением №1 к данной конкурсной документации.

3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (электронная цифровая подпись). При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

| 1 | Для юридических лиц | Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 2 | Для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства |
| 3 | Для всех участников размещения заказа | Номер контактного телефона |
| 4 | Для юридических лиц | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц |
| 5 | Для индивидуальных предпринимателей | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей |
| 6 | Для иных физических лиц | Копии документов, удостоверяющих личность |
| 7 | Для всех участников размещения заказа | Предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме Приложения № 2 к конкурсной документации; Смета, утвержденная участником размещения заказа; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность); Документ, подтверждающий соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов: - копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которой обеспечивает завершение работ, являющихся предметом конкурса (заверенная подписью руководителя и печатью). |

3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

3.4. Документы, копии документов, за исключением документов, указанных в пунктах 4,5,6 таблицы,   заявки на участие в конкурсе должны быть заверены:

- печатью и подписью руководителя юридического лица (для юридических лиц);

- подписью физического лица (для физических лиц).

# ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1    Участник размещения заказа в своем предложении должен указать:

4.1.1. Цена контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта в руб., указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

4.1.2. Описание работ в соответствии с разделом 2 «Требования к выполнению работ» (с приложением документов, указанных в п. 3.2 конкурсной документации).

4.1.4.  Срок выполнения работ не позднее указанного в разделе 2 «Требования к выполнению работ».

# ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта:

753529 (Семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать девять) рублей, включая НДС.

Цена контракта должна быть выражена в Российских рублях.

Расчёты стоимости работ, предусмотренных разделом 2 настоящей конкурсной документации, производятся участниками размещения заказа в текущих ценах 3 квартала 2007 года, с учётом НДС 18%, и оформляются в форме сметы.

Организации, освобождённые от НДС в соответствии с законодательством, рассчитывают стоимость работ по методике, изложенной в письме Госстроя России от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, Муниципальный заказчик имеет право в одностороннем порядке при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема. При этом по согласованию с Исполнителем Муниципальный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему  указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 % такой цены.

Цена контракта на период действия Контракта является постоянной и пересмотру не подлежит.

Все заявки на участие в конкурсе, содержащие предложение о цене муниципального контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в п. 5.1 настоящей документации, отклоняются конкурсной комиссией.

# ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются по рабочим дням  с 8-00 до 17-00 Муниципальным заказчиком по адресу: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11. Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с 24 сентября  2007 г. по форме, установленной конкурсной документацией. Прием заявок заканчивается в 10 часов 00 мин. 24 октября 2007 года по адресу заседания конкурсной комиссии.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются Муниципальным заказчиком в журнале, с указанием времени и даты поступления, а также способа поступления заявки. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Муниципальный заказчик подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Поступившей в срок заявке присваивается регистрационный номер, который указывается на конверте.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Муниципальный заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

В конкурсе может принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

### соответствие участников размещения заказа требованиям п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006 №252-ФЗ: наличие у участника размещения заказа действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которой обеспечивает завершение работ, являющихся предметом конкурса;

### не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

### не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на  участие в конкурсе;

### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа вправе представить в составе заявки на участие в конкурсе документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа обязательным требованиям, указанным в пункте 7.2 настоящей конкурсной документации.

# ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Отзыв или изменение к заявке составляется в письменной форме и запечатывается в конверт, на котором указывается соответственно: «ОТЗЫВ» или «ИЗМЕНЕНИЕ». Конверт оформляется в соответствии с пунктами 3.2 настоящей документации.

# РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (Форма 2). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Муниципальный заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Муниципальным заказчиком на сайте www.goszakaz.nnov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Лукояновская правда» и в течение одного дня размещаются Муниципальным заказчиком на сайте www.goszakaz.nnov.ru, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

# МЕСТО, ПОРЯДОК, ДАТА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Публично 24 октября  2007 г. в 10-00 по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11, каб. 22 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Муниципальному заказчику до 10 час. 00 мин. 29 июня 2007 г., в порядке их регистрации.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

### Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа;

### Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

### Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Муниципальным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www.goszakaz.nnov.ru.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в разделе 7 конкурсной документации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Муниципальным заказчиком на сайте www.goszakaz.nnov.ru.

Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается на условиях исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, по цене не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в конкурсной документации. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.goszakaz.nnov.ru протокола. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в течение 20 дней подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

# УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

12.1 При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

12.1.1 непредставления перечисленных в разделе 3 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

12.1.2 несоответствия участника размещения заказа требованиям, изложенным в разделе 7 настоящей документации;

12.1.3 несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

12.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, Муниципальный заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

# ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критериями. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта (Значимость 0,85) являются:

13.1.1. Срок предоставления гарантии качества работ (Значимость 0,1).

13.1.2. Сроки выполнения работ (Значимость 0.05).

Критерии перечислены в порядке значимости.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержаться лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, т.е. заявке, которой присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Муниципального заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.goszakaz.nnov.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается в  газете «Лукояновская правда» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

# ПОДПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Муниципальный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанной части работ, но не более чем на 10% такой цены.

Приложение №1

Печатается на бланке

Участника размещения заказа

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области

от ___________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма  участника размещения заказа)

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области

Технические характеристики: площадь 2030 кв.м.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении  ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В том случае, если наша организация будет признана победителем конкурса, принимаем на себя обязательство в 10 - дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передать заказчику подписанный контракт на условиях, предложенных нами в нашей заявке.

К заявке прилагаются следующие документы:

- Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Формой 1

- Копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

- Утверждённая участником размещения заказа смета на ___ листах в ___ экземплярах, являющаяся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

5. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме Приложения № 2 к конкурсной документации.

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность)

Руководитель:        _________________		_______________                ___________________

(Должность) 		         (Подпись)                            ( Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №2

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

От __________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

- Цена контракта:

_________________________________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)

Цена контракта включает в себя ________________________________________ (в соответствии с разделом 5 конкурсной документации).

2. Срок предоставления гарантии качества работ:

_____________ (Не менее 36 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию.)

3. Сроки  выполнения работ:

__________________________________ (не более 10 дней с даты подписания муниципального  контракта)

4. Место выполнения работ:

Площадь Мира города .Лукоянов Нижегородской области

5. Форма, сроки и порядок оплаты:

______________________________________________________

Руководитель:        _________________		_______________                ___________________

(Должность) 		         (Подпись)                            ( Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА__

| г. Лукоянов | «____» __________ 2007 г. |
| --- | --- |

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области, в лице главы местного самоуправления  Сайгина А.И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и _______________________,в лице ________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол № _____ от «__» _______________ 200__ г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области  (далее – работы)

1.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу работ Заказчику в соответствии со сметной документацией.

1.3. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Муниципального контракта, определяются МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с объявленными условиями конкурса.

1.4. Срок окончания Работ по настоящему Муниципальному контракту «____» _________2007г.

1.5. Срок предоставления качества работ _________________месяцев.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Информировать МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

2.1.4. Нести ответственность перед МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий на объекте, мероприятий по технике безопасности во время проведения ремонтно-строительных работ.

2.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

2.1.7. Известить МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Муниципального контракта.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах.

2.2.2. Произвести оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

# 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту (цена контракта) устанавливается в соответствии со стоимостью, предложенной организацией-победителем открытого конкурса, и составляет_____________(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС____________( сумма цифрами и прописью).

3.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК после выполнения работ по настоящему контракту производит расчет с ПОДРЯДЧИКОМ в размере, установленном пунктом 3.1, в том числе  НДС ________(сумма цифрами и прописью), МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК произведет не позднее, чем по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего счета. Счет на окончательный платеж ПОДРЯДЧИК выставляет в соответствии с условиями Раздела 4 настоящего Муниципального контракта.

# 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании сметной документации и оформляются Актом сдачи-приемки работ, оформленным по форме КС-2.

4.2. По завершении работ ПОДРЯДЧИК направляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ, указанного в пункте 4.1.

4.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ. В случае если по истечении указанного выше срока от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

При наличии замечаний и претензий к результатам работ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий по результатам работ и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Муниципального контракта, сметной документации.

4.4. Датой выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Муниципальному контракту считается дата подписания МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В день подписания Акта сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИК выставляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ счет за выполненные работы, в котором указывается стоимость выполненных работ и общая сумма, подлежащая оплате МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК оплатит указанный Счет в течение 15 (десяти) дней с момента его  выставления.

4.6. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненные работы. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения он уплачивает МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% стоимости работ по Муниципальному контракту.

5.2. Условия пункта 5.1 настоящего Муниципального контракта применяются в случае направления СТОРОНОЙ, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, рассматриваются сторонами путем переговоров .

6.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение СТОРОНАМИ обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

7.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую СТОРОНУ о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая СТОРОНА имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае СТОРОНЫ производят взаиморасчеты.

# 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми СТОРОНАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

8.2. При изменении в соответствии с конкурсной документацией МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ требований, указанных сметной в документации, вызывающем увеличение или уменьшение объемов работ, цена настоящего Муниципального контракта по соглашению с ПОДРЯДЧИКОМ может быть пересмотрена, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

8.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ЗАКАЗЧИКУ для финансирования работ, СТОРОНЫ согласуют новые сроки и другие условия выполнения работ. ПОДРЯДЧИК вправе требовать от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения работ.

8.4. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.5. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ.

8.6. К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Сметная документация (приложение).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до 20 ноября 2007 года. Невыполнение взятых на себя обязательств не освобождает СТОРОНЫ от выполнения контракта.

# 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Форма 1

Сведения об участнике размещение заказа

| № п/п | Наименование сведений | Сведения об участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование юридического лица/Индивидуального предпринимателя |  |
|  | Организационно-правовая форма юридического лица |  |
|  | Юридический адрес юридического лица/паспортные данные физического лица |  |
|  | Почтовый адрес юридического лица (по фактическому местонахождению)/ Индивидуального предпринимателя |  |
|  | Данные о руководителе юридического лица (Ф.И.О., должность, телефон, факс, E-mail) |  |
|  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица/ Индивидуального предпринимателя |  |

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю.

Руководитель:        _________________		_______________                ___________________

(Должность) 		         (Подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 2

Печатается на бланке

Участника размещения заказа

Муниципальному заказчику

администрации Лукояновского

муниципального района

Запрос

о разъяснении положений  конкурсной документации

Просим  Вас предоставить _________________________________________________________

(наименование организации)

расположенного(ой) по адресу:  ___________________________________ разъяснения пункта(ов) _______ конкурсной документации открытого конкурса по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади Мира города Лукоянова Нижегородской области

Руководитель:        _________________		_______________                ___________________

(Должность) 		         (Подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.