Администрация города Лукоянова Нижегородской области извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции здания тира отдела по физической культуре и спорту администрации города Лукоянова Нижегородской области

| Наименование заказчика: | Администрация города Лукоянова Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 |
| Номер контактного телефона: | 8(83196) 4-17-01 |
| Источник финансирования: | Бюджетные средства |
| Форма котировочной заявки: | Приложение к извещению |
| Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: | - разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков – 60 м²; - кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м – 11,1 м³; - укладка плит перекрытий – 14,8 м ³; - устройство стропильной крыши – 1 м³; - устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством – 101 м ²; - обшивка чистыми досками фронтонов – 11 м ²; - подшивка карнизов чистыми досками - 9,5 м ²; - монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания – 310 кг; - пробивка проемов в конструкциях из бетона – 1 м ³; - укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 1 т – 1 шт.; - установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м ² - 2,6 м ²; - установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м² - 1,5м ²; - оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону – 25,5 м ²; |
| Место выполнения работ: | Нижегородская область, г. Лукоянов |
| Сроки выполнения работ: | 60 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Максимальная цена контракта: | 190 000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок: | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 даты окончания срока подачи заявок |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 19 июня 2008 год |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: | 24 июня 2008 год |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |

Котировочная заявка  на право  выполнение работ по реконструкции здания тира отдела по физической культуре и спорту администрации города Лукоянова Нижегородской области

- В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на  выполнение работ по реконструкции здания тира отдела по физической культуре и спорту администрации города Лукоянова Нижегородской области

- О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физических лиц) | ООО «Горжилсервис» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридических лиц)/ место жительства (для физических лиц) | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, дом 65-а, офис 2 |
| 3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа | КПП 522101001; ОКПО 83398810; р/с 40702810342240100506 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ |
| 4. | ИНН налогоплательщика, ОГРН | 5221005528 1075221000612 |
| 5. | Ф.И.О. контактного лица | Мураев Владимир Андреевич |
| 6. | Номер контактного телефона | 4-11-72 |

Наименование и характеристика выполняемых работ:  выполнение работ по  реконструкции здания тира отдела по физической культуре и спорту администрации города Лукоянова Нижегородской области

Цена контракта:    -  189960 рублей, включая  налоги и сборы

Подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении   ООО «Горжилсервис»

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность ООО «Горжилсервис»

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных

правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший

календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Директор                                __________                                            Мураев В.А.

(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Лукоянов                         			                           “___” ____________ 2008г.

Администрация города Лукоянова Нижегородской области, в лице главы администрации города   Большаковой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и _________________ в лице ______________________________________,  действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании решения комиссии (Протокол № ___ от _____________), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является  реконструкция здания тира отдела по физической культуре  и спорту администрации города Лукоянова Нижегородской области (далее – работы)

1.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу работ Заказчику в соответствии со сметной документацией.

1.3. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Муниципального контракта, определяются МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с объявленными условиями запроса котировок.

1.4. Срок начала Работ по настоящему муниципальному контракту ________________ 2008 г.

1.5. Срок окончания Работ по настоящему Муниципальному контракту ____________ 2008 г.

1.6. Срок предоставления гарантии качества работ 36 месяцев.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Информировать МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

2.1.4. Нести ответственность перед МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий на объекте, мероприятий по технике безопасности во время проведения ремонтно-строительных работ.

2.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

2.1.7. Известить МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Муниципального контракта.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах.

2.2.2. Произвести оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту (цена контракта) устанавливается в соответствии со стоимостью, предложенной организацией-победителем запроса котировок, и составляет 189 960 (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьесят) рубля, в том числе НДС __________ (____________________) рубля. Предусмотрен аванс 30% от стоимости работ.

3.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК после выполнения работ по настоящему контракту производит расчет с ПОДРЯДЧИКОМ в размере, установленном пунктом 3.1, не позднее, чем по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего счета. Счет на окончательный платеж ПОДРЯДЧИК выставляет в соответствии с условиями Раздела 4 настоящего Муниципального контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании сметной документации и оформляются Актом сдачи-приемки работ.

4.2. По завершении работ ПОДРЯДЧИК направляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ, указанного в пункте 4.1.

4.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ. В случае если по истечении указанного выше срока от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

При наличии замечаний и претензий к результатам работ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий по результатам работ и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Муниципального контракта, сметной документации.

4.4. Датой выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Муниципальному контракту считается дата подписания МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В день подписания Акта сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИК выставляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ счет за выполненные работы, в котором указывается стоимость выполненных работ и общая сумма, подлежащая оплате МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК оплатит указанный Счет в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его  выставления.

4.6. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненные работы. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения он уплачивает МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% стоимости работ по Муниципальному контракту.

5.2. Условия пункта 5.1 настоящего Муниципального контракта применяются в случае направления СТОРОНОЙ, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, рассматриваются сторонами путем переговоров .

6.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение СТОРОНАМИ обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

7.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую СТОРОНУ о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая СТОРОНА имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае СТОРОНЫ производят взаиморасчеты.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми СТОРОНАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

8.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.3. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ.

8.4. К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Сметная документация (приложение).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Муниципального контракта устанавливается с момента его подписания и до 30 ноября 2007 года.

9.2. Срок действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Администрация г. Лукоянова Нижегородской

области

ИНН 5221001763;  КПП 522101001

УФК по   Нижегородской области

ГРКУ ГУ Банка России по Нижегородской

области, г. Н.Новгород

р/счет 40204810000000210280

БИК 042202001

Адрес: Нижегородская область, г. Лукоянов,

ул. Горького, д. 22

Телефон 4-11-72

_________________ И.М. Большакова                               __________________

М. п.                                                                                     М. п.

г. Лукоянов                                                                       04.06.2008 года

ПРОТОКОЛ   № ____

ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Марушкин Н.В. – председатель комиссии, заместитель главы администрации города;

- Комкова Н.А. –  заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер администрации города Лукоянова;

- Гунаева Л.Ф. – секретарь комиссии, специалист 1-й категории администрации города;

- Симанина Е.И. – специалист 1-й категории по управлению делами администрации города;

- Курганович Е.М. –  специалист 1-й категории администрации города по правовой работе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О размещении муниципального заказа путём запроса котировок;

- Разное;

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступил Н.В. Марушкин. Он довёл до сведения членов комиссии содержание распоряжения администрации города Лукоянова № 72/2-р от 18. 05.08г.  «О проведении размещения муниципального заказа способом запроса котировок цен».

ПОСТАНОВИЛИ:

В срок до 19.05.2008 года секретарю комиссии  Л.Ф. Гунаевой  подготовить и разместить на официальном сайте администрации Лукояновского  муниципального района запроса котировок на выполнение на право выполнения инженерного обследования основных строительных конструкций жилых домов и выполнение лабораторных испытаний материалов конструкций зданий, расположенных по адресу:  Нижегородская область, г. Лукоянов, микрорайон № 1,  д. 9 и д. 21