Администрация Большемамлеевского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта кровли административного здания

| Наименование заказчика: | Администрация Большемамлеевского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607841, Нижегородская область, Лукояновский район, село Большое Мамлеево, ул. Колхозная, д. 10 |
| Адрес электронной почты: | - |
| Номер контактного телефона: | 8(83196) 58422, 58417 |
| Источник финансирования: | Средства поселения |
| Форма котировочной заявки: | Приложение к извещению |
| Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: | Ремонт кровли административного здания: Разборка кладки стен из кирпича парапета – 4,7м3 кладки Кладка отдельных участков кирпичных стен парапета – 5м3 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен парапета – 65,4м2 оштукатуриваемой поверхности. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных толщиной 15мм по парапету – 32,5м2стяжек. Устройство мелких покрытий парапета из листовой оцинкованной стали – 37,6м2 покрытия Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 322м2 покрытий кровель Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м – 26,8м Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 – 80 мест Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением – 321,6м2 кровли Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (бикроэласт) – 321,6м2 кровли |
| Место выполнения работ: | Нижегородская область, Лукояновский район, село Большое Мамлеево |
| Сроки выполнения работ: | 20 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Максимальная цена контракта: | 248000 рублей |
|  | Цена контракта включает в себя уплату НДС, другие налоги, сборы и иные обязательные платежи. |
| Место подачи котировочных заявок: | Нижегородская область, Лукояновский район, село Большое Мамлеево, ул. Колхозная, д. 10 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 даты окончания срока подачи заявок |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 23 июля 2008 года |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: | 28 июля 2008 года |
| Срок и условия оплаты выполненных работ: | Безналичный расчет. Аванс до 30%. Оплата производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и счетов фактур путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 банковских дней. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта кровли административного здания

от _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на ____________________________________________________________________________________.

2. О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физи- ческих лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес местонахождения (для юридических лиц)/ адрес проживания (для физических лиц) |  |
| 3. | Банковские реквизиты |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. | ФИО контактного лица |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |

Наименование и характеристика выполняемых работ: ____________________________

_______________________________________________________________________________

Цена контракта: ________________________________________

Цена включает в себя расходы: выполнение работ, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством

Подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) у нашей организации имеется действующая лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Руководитель                         __________                                              ______________

(подпись)	                                                    (ФИО)

м.п.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №___ (проект)

г. Лукоянов                         			                           “___” ____________ 2008г.

Администрация Большемамлеевского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области, в лице главы местного самоуправления  Антонова В.И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________,  действующий на основании _____________________________именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (Протокол № ____ от __________), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является  выполнение ремонта административного здания  Администрации Большемамлеевского сельсовета Лукояновского муниципального района  (далее – работы).

1.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу работ Заказчику в соответствии со сметной документацией.

1.3. Требования к работам, являющимися предметом настоящего Муниципального контракта, определяются МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с объявленными условиями запроса котировок.

1.4. Срок начала Работ по настоящему муниципальному контракту ________________  2008 года.

1.5. Срок окончания Работ по настоящему Муниципальному контракту __________________ 2008 года.

1.6. Гарантия качества выполняемых работ 60 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Информировать МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

2.1.4. Нести ответственность перед МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий на объекте, мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

2.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

2.1.7. Известить МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Муниципального контракта.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах.

2.2.2. Произвести оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

- 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту (цена контракта) устанавливается в соответствии со стоимостью, предложенной победителем запроса котировок, и составляет ___________ (____________________________) рублей. Предусмотрен аванс ___% от стоимости работ.

3.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК после выполнения работ по настоящему контракту производит расчет с ПОДРЯДЧИКОМ в размере, установленном пунктом 3.1, не позднее, чем по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего счета. Счет на окончательный платеж ПОДРЯДЧИК выставляет в соответствии с условиями Раздела 4 настоящего Муниципального контракта.

- 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании сметной документации и оформляются Актом сдачи-приемки работ, оформленным по форме КС-2.

4.2. По завершении работ ПОДРЯДЧИК направляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ, указанного в пункте 4.1.

4.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ. В случае если по истечении указанного выше срока от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

При наличии замечаний и претензий к результатам работ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий по результатам работ и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Муниципального контракта, сметной документации.

4.4. Датой выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Муниципальному контракту считается дата подписания МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В день подписания Акта сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИК выставляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ счет за выполненные работы, в котором указывается стоимость выполненных работ и общая сумма, подлежащая оплате МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК оплатит указанный Счет в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его  выставления.

4.6. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненные работы. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

- 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения работ он уплачивает МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ за каждый день просрочки неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% стоимости работ по Муниципальному контракту.

5.2. Условия пункта 5.1 настоящего Муниципального контракта применяются в случае направления СТОРОНОЙ, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, рассматриваются сторонами путем переговоров .

6.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение СТОРОНАМИ обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

7.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую СТОРОНУ о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая СТОРОНА имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае СТОРОНЫ производят взаиморасчеты.

- 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми СТОРОНАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

8.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.3. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ.

8.4. К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Сметная документация (приложение).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Муниципального контракта устанавливается с момента его подписания и до ___________2008 года.

9.2. Срок окончания действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.

- 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН КПП Р/с К/с БИК. ________________________ /______________/ «____» ____________ 2008 г. м.п.. | Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН КПП Р/с К/с БИК. ____________________ /_________________/ «____» ____________ 2008 г. м.п.. |